# Bilag 1: Tidsplan

Projekteringsfasen:

AMK-P skal sikre at den projekterende redegør for de 4 nedennævnte punkter i tekstform. Derudover skal <”arbejdsplan/projekterings- og udførelsestidsplan”> indeholde angivelse af perioder med særlig farligt arbejde.

Nedenstående er de projekterendes overvejelser fra projekteringen, som skal viderebearbejdes af entreprenøren under udførelsen.

|  |
| --- |
| **Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen** |
| Her redegøres for overvejelser i projekteringen for nedennævnte punkt (liste er til inspiration og er ikke udtømmende):* Hvilke hovedentreprenør/totalentreprenør samt hvilke underentrepriser forventes der?
* Hvilke hovedaktiviteter har hovedentreprenørens/totalentreprenøren?
* Hvilke leverancer forventede f.eks. jordtransport, materialetransport m.v.
* Er der sideløbende entrepriser og i givet fald hvilke?
* Hvilke entrepriser forventes at foregå samtidigt?
* Foregår der ledningsomlægninger og hvornår?
* Vil der være indgreb i trafikken og i hvilken periode?
* Er der særlige tekniske opgaver, som kan påvirke arbejdsmiljøet?
* Vil arbejdsprocesserne forgå samtidig eller efter hinanden?
* Andet
 |

|  |
| --- |
| **Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der er afsat tilstrækkelig tid til dem** |
| Her redegøres for om og hvordan, der er indtænkt tilstrækkelig tid i entreprisen (liste er til inspiration og er ikke udtømmende):* Angiv start og slut på entreprisen
* Angiv, hvis der sker opdeling i tidsperioder f.eks. etaper, faser eller sæsoner
* Hvornår er der særlige tekniske krævende opgaver?
* Er der afsat tilstrækkelig tid? (Vurdering i projektledelsen)
* Andet
 |

|  |
| --- |
| **I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. liste med særligt farligt arbejde og øvrigt farligt arbejde)** |
| Her redegøres for overvejelserne om, hvordan det særligt farlige arbejder spiller ind på tiden/varigheden og hvilke tidsmæssige udfordringer det giver (liste er til inspiration og er ikke udtømmende):* Hvornår og hvor foregår særlig farligt arbejde - oplist f.eks. typerne af særlig farlige arbejde og om de foregår løbede eller i særlige tidsperioder?
* Foregår de særlig farlig arbejde sideløbende eller efterfølger de hinanden?
* Er det muligt at adskille de særlig farlige arbejder fra øvrige processer? Og kan der afspærres/afgrænses?
* Hvor mange beskæftigede er der i perioderne og hvilke aktiviteter er de beskæftigede knyttet til?
* Andet
 |

|  |
| --- |
| **Hvor mange beskæftigede, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver** |
| Her skal gives en kvalificeret vurdering af hvornår og hvor mange beskæftigede, der forventes i udførselsperioden (liste er til inspiration og er ikke udtømmende):* Hvordan forventes den samlede bemanding og bemandingen inden for de enkelte aktiviteter/opgaver? (Vurderes i samarbejde med de projekterende og projektledelsen samt evt. VD-tilsyn)
* Vurdering om de enkelte entreprenører arbejder i samme område? Og hvilke der er entydige fællesområder?
* Andet
 |

Anlægsfasen:

Til arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen: Arbejdsplan/projekterings- og udførelsestidsplan kan enten indsættes under bilag 1 i denne PSS og/eller medsendes sikkerhedsmødereferatet/byggemødereferat (denne røde vejledningstekst slettes først under udførelsen, af AMK-B).

Eksempel på arbejdsplan/projekterings- og udførelsestidsplan:



**Eksempel**